PLANIFICACIÓ DE TASQUES DEL PROJECTE WEB
#	ACTIVITAT	EINES I RECURSOS	DEPENDÈNCIES	DOCUMENTS	TEMPS
01	Llegir enunciat i identificar la feina que he de fer	Enunciat proporcionat per el client		Enunciat	10min
02	Planificacio de tot el projecte	Enunciat		Enunciat	10min
03	Planificare un disseny conceptual per saber quines planes web he de crear	Utilizare Draw.io per crear de forma rapida dissenys de com es distribuira la informacio dins la plana web	Draw.io	Enunciat	20min
04	Creare un diagrama de fluxe tenguent en compte les planes decidides a crear.	Faré servir draw.io per crear el digrama de fluxes de manera sencilla / segons les planes decidides a crear	Draw.io	Enunciat	10min
05	Farem un model de dades da’acord a l’enunciat proporcionat	Farem servir draw.io per crear un model visual i facil de entendre per el client	Draw.io	Enunciat	20min
06	Decidire amb el client els colors de la plana web	GIMP	GIMP		5min
07	Dissenyarem un logoip d’acrod al tipo de WEB i a els colors de la plana	Inkscape	Inkscape		10min
08	Seleccionare unes fonts adecuades al tipo de plana web	Google Fonts	Google Fonts		5min
09	Importacio de media	Imatges	Imatges		5min
10	Optimizacio de les Imatges	GIMP. Per reduir la mida de les imatges i tenir una carga més rapida	GIMP		10min
11	Començare la maquetacio de les planes web creant primer la estructura més basica (navegador – peu de pagina)	Faré servir PHPStorm per la maquetacio de les webs. Ademés tot el disseny estarà bassat en la llibreria Bootstrap	PHPStorm	Wireframes creats	20min
12	Creacio de les planes principals per la part de client de la aplicacio	Faré servir PHPStorm per la maquetacio de les webs. Ademés tot el disseny estarà bassat en la llibreria Bootstrap	PHPStorm	Wireframes creats	20min
13	Creacio de formularis necessaris per la utilizacio de la web	PHPStorm	PHPStorm		30min
14	Creacio dels estils necessaris per la web de cara al client	PhpStorm	PhpStorm	Colors decidits	15min
15	Creacio de un model relacional de la base de dades	Draw.io	Draw.io	Entita Relacio	10min
16	Transforma el model relacional amb SQL	PHPStorm	PhpStorm	Model Relacional	15min
17	Implmentacio de funcionalitat a la plana web	PHPStorm	PhpStorm		30min
18	Implementacio de filtres en la cerca de la web	PHPStorm	PHPStorm		15min
19	Creacio de eines de administració. De manera que es pugui administrar de manera sencilla desde el servidor	PHPStorm	PHPStorm		40min
20	Implementar funcionalitat al comentaris y valoracions	PHPStorm	PHPStorm		30min
21	Implementacio de emails i verificacio de formularis	PHPStorm	PHPStorm		15min
22	Mostra de contigut necessari en el BackEnd per la administracio	PHPStorm	PHPStorm		30min
...